TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-------------------- *** --------------------

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ ĐÁNH GIÁ ĐÓNG GÓP THÀNH VIÊN

BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN: KIỂM THỬ PHẦN MỀM

| Đề tài nghiên cứu: | Kiểm thử Hệ thống Quản lý Sinh viên (SMS Flask & Selenium Automation) |
| --- | --- |
| Mã đề thi / Lớp tín chỉ: | KTPM-01 / Lớp KTPM_DHKTPM16 (Học kỳ 1 - Năm học 2026-2027) |
| Giảng viên hướng dẫn: | Th.S Lê Tuấn Anh |
| Sinh viên thực hiện (Nhóm 21): | ĐÀO ĐỨC MẠNH (MSSV: SV22001 - Lớp hành chính: DCCNTT16.1) |

Dưới đây là bảng phân công chi tiết 14 hạng mục công việc trong suốt vòng đời dự án kiểm thử phần mềm. Toàn bộ các nhiệm vụ đều do sinh viên Đào Đức Mạnh trực tiếp thực hiện, chịu trách nhiệm và hoàn thành với tỷ lệ 100%:

| STT | Mã NV | Hạng mục công việc | Chi tiết nhiệm vụ | Thời gian | Thành viên | Tiến độ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GIAI ĐOẠN 1: KHỞI TẠO DỰ ÁN VÀ KHẢO SÁT HỆ THỐNG KIỂM THỬ (AUT) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TASK-01 | Khảo sát và Phân tích bài toán | Khảo sát mã nguồn Flask, phân tích luồng nghiệp vụ E2E (Xác thực, CRUD sinh viên, Lọc tìm kiếm) | 05/09 - 08/09/2026 | ĐÀO ĐỨC MẠNH | 100% |
| 2 | TASK-02 | Đặc tả yêu cầu phần mềm | Xác định chi tiết màn hình chức năng, ràng buộc dữ liệu từng trường (USN unique, Regex email, năm học min-max) | 09/09 - 12/09/2026 | ĐÀO ĐỨC MẠNH | 100% |
| 3 | TASK-03 | Thiết lập môi trường và cấu hình AUT | Cấu hình môi trường ảo Python 3.10 venv, cài đặt thư viện dependencies, cấu hình CSDL SQLite và dữ liệu mẫu | 13/09 - 15/09/2026 | ĐÀO ĐỨC MẠNH | 100% |
| GIAI ĐOẠN 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ BỘ TEST CASE ĐA CẤP ĐỘ (3 LEVELS) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TASK-04 | Thiết kế Test Case Level 1 (Unit Test) | Nghiên cứu kỹ thuật Phân vùng tương đương (EP) & Phân tích giá trị biên (BVA); thiết kế 10 ca kiểm thử đơn vị | 16/09 - 18/09/2026 | ĐÀO ĐỨC MẠNH | 100% |
| 5 | TASK-05 | Thiết kế Test Case Level 2 (Integration Test) | Xác định các giao tiếp giữa Flask Routes, ORM, SQLite DB và Jinja2 View; thiết kế 6 ca kiểm thử tích hợp | 19/09 - 21/09/2026 | ĐÀO ĐỨC MẠNH | 100% |
| 6 | TASK-06 | Thiết kế Test Case Level 3 (System Test) | Thiết kế ma trận kiểm thử hệ thống 10 ca (TC01-TC09 bao gồm ca kiểm thử Dialog confirm) bao phủ trọn vẹn E2E | 22/09 - 23/09/2026 | ĐÀO ĐỨC MẠNH | 100% |
| GIAI ĐOẠN 3: XÂY DỰNG FRAMEWORK TỰ ĐỘNG HÓA VÀ THỰC THI KIỂM THỬ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TASK-07 | Xây dựng Framework Automation (POM) | Thiết kế Page Object Model (LoginPage, DashboardPage), cấu hình Fixtures PyTest và hook tự động chụp ảnh màn hình | 24/09 - 25/09/2026 | ĐÀO ĐỨC MẠNH | 100% |
| 8 | TASK-08 | Hiện thực hóa kịch bản tự động hóa | Lập trình kịch bản kiểm thử Selenium WebDriver cho toàn bộ 10 ca kiểm thử hệ thống (test_student_crud.py) | 26/09 - 27/09/2026 | ĐÀO ĐỨC MẠNH | 100% |
| 9 | TASK-09 | Thực thi kiểm thử và Thu thập bằng chứng | Chạy toàn bộ test suites, phân tích log, ghi nhận tỷ lệ Pass 100%, xuất báo cáo HTML và chụp ảnh minh chứng | 28/09/2026 | ĐÀO ĐỨC MẠNH | 100% |
| 10 | TASK-10 | Xử lý lỗi và Ghi nhận nhật ký khiếm khuyết | Theo dõi và xử lý các lỗi phát sinh (đường dẫn WebDriver, hook kép, truy vấn trùng lặp mã khi sửa), lập Defect Log | 28/09/2026 | ĐÀO ĐỨC MẠNH | 100% |
| GIAI ĐOẠN 4: ĐỒNG BỘ CLOUD, HOÀN THIỆN TÀI LIỆU BÁO CÁO VÀ NGHIỆM THU |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TASK-11 | Đồng bộ và Tải 3 File Test Case lên Google Drive | Định dạng chuyên nghiệp 3 file Excel testcase cho từng level, đẩy lên GG Drive và thiết lập quyền truy cập công khai | 29/09/2026 | ĐÀO ĐỨC MẠNH | 100% |
| 12 | TASK-12 | Chèn liên kết trực tuyến vào Báo cáo BTL | Tích hợp đường link Google Drive tương ứng vào từng mức độ kiểm thử tại Chương 2 báo cáo để Giảng viên check online | 29/09/2026 | ĐÀO ĐỨC MẠNH | 100% |
| 13 | TASK-13 | Biên soạn và Định dạng chuẩn Báo cáo BTL | Biên soạn toàn bộ nội dung báo cáo theo đúng cấu trúc chuẩn của Khoa CNTT - ĐH Công nghệ Đông Á (HTML, PDF, LaTeX) | 29/09 - 30/09/2026 | ĐÀO ĐỨC MẠNH | 100% |
| 14 | TASK-14 | Lập hồ sơ Phân công nhiệm vụ và Ký biên bản | Tổng hợp toàn bộ 14 nhiệm vụ chi tiết, lập bảng phân công nhiệm vụ riêng biệt có chữ ký xác nhận của thành viên nhóm | 30/09/2026 | ĐÀO ĐỨC MẠNH | 100% |

|  | Bắc Ninh, ngày 30 tháng 09 năm 2026 |
| --- | --- |
| GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN | THÀNH VIÊN THỰC HIỆN / NHÓM TRƯỞNG |
| (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) |
| Th.S Lê Tuấn Anh | ĐÀO ĐỨC MẠNH |